# Biên Bản Họp Định Kỳ – Capstone Project

# Thông tin chung

| Tên dự án | ScamShield |
| --- | --- |
| Sprint / Tuần | 2 |
| Ngày họp | 17/09/2026 |
| Thời gian – Địa điểm | Nhà văn hóa sinh viên phòng 421 |

# Thành viên tham dự

Nguyễn Minh Quang
Hoàng Hải Phúc
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Trung Hiếu
Phan Trần Hoàng Trân

# Nội dung họp

1. Tổng kết công việc tuần trước

- • Công việc đã hoàn thành

- Nghiên cứu khoa học:

- Sử dụng base model từ visobert là train từ phobert đi lên.

- Ứng dụng

- User flow cho happy case và edge case.

- • Công việc chưa hoàn thành & Lý do

- Nghiên cứu khoa học:

- Chưa hợp nhất dataset và tiến hành thực nghiệm vì cần họp để thống nhất

- Ứng dụng:

- -	Chưa xác định được 1 số thông tin về nghiệp vụ (bằng chứng như thế nào để xác nhận là hành vi lừa đảo,…)

2. Vấn đề gặp phải

- • Khó khăn, trở ngại

- Nghiên cứu khoa học

- Tập mẫu nhiều để tăng độ tin cậy. Tìm hiểu 4 dataset có cấu trúc tương đồng hay gì khác không

- Quan trọng cần chốt dataset nào, gộp dataset như thế nào?

- Ứng dụng

- Không có ngưỡng % cố định về lừa đảo

- Lượt free là bao nhiêu lượt (vấn đề thương mại của hệ thống)

- Số lượt bao nhiêu đủ để kinh doanh (yếu tố kinh doanh nằm ở đâu)

- Có thêm thông tin gì hay không? Làm sao dám xác minh Pending để lock account có đủ cơ sở hay không? Làm sao để xác định đó là đúng?

- Điểm + có thể integrate với gmail. Xử lí phishing mail

- Nên cần cơ sở xác thực cụ thể hơn. (Có thể 5 10 đứa vào phá app lock 1 người)

- • Giải pháp đề xuất

- Nghiên cứu khoa học

- -	Lấy 100 200 chạy mẫu thử nếu muốn demo

- -	Nếu gộp thì loại cái cuối

- Tính từ thời điểm này chỉ chọn 1 model thôi

- Model nào hiểu ngôn ngữ hơn sẽ chọn nó

- So sánh với người ta thì dựa vào gì? Bộ dataset phong phú hơn. Chạy trên colab. Ưu tiên chạy trên Kaggle.

- Đẩy dataset lên 500 để đẩy độ chính xác lên cao hơn

- So ngưỡng trên 91% là ổn

- Ứng dụng

- -	Ngưỡng business rule bao nhiêu phần trăm là an toàn, bao nhiêu là cảnh báo và bao nhiêu chắc chắn là lừa đảo.

- -	“Lỡ không chính xác” – Có thể đưa phần trâm và khuyến nghị, hoặc là % rõ ràng . Hoặc là bỏ luôn => Không bị dị nghị

- -	Những người nào Pending thì cứ Pending. Nếu có thêm người tố cáo thì đánh cảnh báo.

3. Kế hoạch tuần tới

- • Công việc cần thực hiện (Đối với review 1)

- -	Cần xong report 1, 2. Slide cần trình bày

- -	Hỏi xem nắm được nghiệp vụ gì, tới đâu. Đủ scope không?

- -	Đưa ra nhiều edge case để giải quyết tình huống xem có được hay không?

- -	Làm docs, làm usecase, erd, physical, conceptual, BR (không dưới 50) (nên dung chung 1 link tool)

- • Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

4. Yêu cầu hỗ trợ từ giảng viên (nếu có)

-	Nhờ cô check trước 3 file (report 1, 2, slide)

5. Ghi chú khác

# Bảng tiến độ (Tasks Tracking)

| Task | Status | Owner | Deadline | Issue | Action Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Review lại report 1 và sửa nếu cần thiết dựa trên Requirement Sheet | Doing | Phúc | 19/9 | - | 1 |
| Làm phần 1 của report 2 | Doing | Quang | 20/9 | - | 2 |
| Làm phần 2 và 3 của report 2 | Doing | Hiếu | 20/9 | - | 3 |
| Làm phần 4 và 5 của report 2 | Doing | Huy | 20/9 | - | 4 |
| Làm phần 6 của report 2 | Doing | Trân | 20/9 | - | 5 |
| Vẽ usecase diagram cho Guest | Doing | Phúc | 21/9 | - | 6 |
| Vẽ usecase diagram cho Registered User | Doing | Quang | 21/9 | - | 7 |
| Vẽ usecase diagram cho Moderator | Doing | Hiếu | 21/9 | - | 8 |
| Vẽ usecase diagram cho Admin | Doing | Trân | 21/9 | - | 9 |
| Vẽ usecase diagram cho Business/Bank partner | Doing | Huy | 21/9 | - | 10 |
| Vẽ physical erd | Doing | Trân | 22/9 | - | 11 |
| Vẽ conceptual erd | Doing | Phúc | 22/9 | - | 12 |
| List các business rule của app | Doing | Hiếu | 22/9 | - | 13 |
| Vẽ context diagram | Doing | Huy | 22/9 | - | 14 |
| Vẽ ERD | Doing | Quang | 22/9 | - | 15 |

# Action Items sau buổi họp

Review lại report 1 và sửa nếu cần thiết dựa trên Requirement Sheet – 19/9 – Hoàng Hải Phúc

Làm phần 1 của report 2 - 20/9 - Nguyễn Minh Quang

Làm phần 2 và 3 của report 2 - 20/9 - Nguyễn Trung Hiếu

Làm phần 4 và 5 của report 2 - 20/9 - Nguyễn Quốc Huy

Làm phần 6 của report 2 - 20/9 - Phan Trần Hoàng Trân

Vẽ usecase diagram cho Guest - 21/9 - Hoàng Hải Phúc

Vẽ usecase diagram cho Registered User - 21/9 - Nguyễn Minh Quang

Vẽ usecase diagram cho Moderator - 21/9 - Nguyễn Trung Hiếu

Vẽ usecase diagram cho Admin - 21/9 - Phan Trần Hoàng Trân

Vẽ usecase diagram cho Business/Bank partner - 21/9 - Nguyễn Quốc Huy

Vẽ physical diagram - 22/9 - Phan Trần Hoàng Trân

Vẽ conceptual diagram - 22/9 Hoàng Hải Phúc

List các business rule của app - 22/9 - Nguyễn Trung Hiếu

Vẽ context diagram - 22/9 - Nguyễn Quốc Huy

Vẽ ERD - 22/9 - Nguyễn Minh Quang

# Xác nhận

Người ghi biên bản: Phan Trần Hoàng Trân

Leader xác nhận: Nguyễn Minh Quang